Projeto de STAGIOP-TR

Projeto Soluções Tecnológicas Aplicáveis ao Gerenciamento de Informações Ostensivas de Pacientes com Tempo Real

Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA

Relatório Sintético

do Time

Sprint 02

Time de Desenvolvimento TS#01 - Paciente:

Lucas Nicolli Tosi - Todas → Scrum Master

Gustavo dos Santos Gomides - CE-237 → Bkp Scrum Master

Cecília Maria Dantas Miranda Dutra - CE-230 → Desenvolvedor

Cláudio Alexandre Costa Dias - CE-237 → Desenvolvedor

Fernando Sulzbacher - CE-230 → Desenvolvedor

João Paulo dos Santos Mendes - CE-235 e CE-237 → Desenvolvedor

Juliana Aparecida da Silva - CE-237 → Desenvolvedor

Outubro de 2019

# Sumário

Sumário	1

1 Introdução	2

1.1 Contextualização	2

1.2 Objetivo da Sprint	2

1.3 Sprint Backlog	3

2. Desenvolvimento	3

2.1 Requisitos Funcionais	3

2.2 Requisitos Não Funcionais	4

2.3 USs e tarefas associadas	4

2.3.1 US#114	4

2.3.3 US#117	6

2.3.4 US#119	7

2.4 Integração	8

2.5 Repositório das USs	8

2.6 Burndown Chart	9

2.7 Kanban	9

3 Recomendações do time para a melhoria da disciplina neste semestre	10

4 Sugestões para trabalhos futuros	10

5 Referências	10

## 1 Introdução

Este documento tem como objetivo relatar os resultados obtidos, pelo Time Scrum #01 - Paciente, durante a segunda corrida de Sprint, no período de 30 de setembro de 2019 à 25 de outubro de 2019.

### 1.1 Contextualização

Para organizações públicas e/ou privadas envolvidas com gestão de informações ostensivas de interesse para Pacientes, Médicos, Hospitais e Fornecedores, que propiciem informações relevantes para sensores e dispositivos embarcados em exoesqueleto e/ou para seus periféricos, o Projeto de STAGIOP-TR é um Sistema Computadorizado (software e hardware) baseado em Grandes Conjuntos de Dados (Big Data), Aprendizado de Máquina (Machine Learning), Internet das Coisas (Internet of Things – IoT) e outras soluções tecnológicas emergentes, para tomada de decisões em tempo real. Diferentemente de outros produtos existentes em Universidades, Institutos de Pesquisa, Agências Governamentais, Empresas Públicas e/ou Privadas, este produto será desenvolvido e testado, com qualidade, confiabilidade e segurança (safety), em apenas 13 semanas acadêmicas, utilizando o método ágil Scrum e suas boas práticas.

### 1.2 Objetivo da Sprint

Para essa Sprint, o Time Scrum # 01 focou em User Stories relacionadas ao movimento vertical da cadeira de rodas (permitir paciente ficar de pé), implementação do driver de acelerômetro e giroscópio e integração dos componentes físicos ao módulo embarcado.

## 1.3 Sprint Backlog

A Tabela 1 mostra as users stories desenvolvidas pelo Time Scrum 1.

Tabela 1 - Sprint Backlog

| Times Scrum (TSs) | User Stories por Times Scrum | User Stories (USs) |
| --- | --- | --- |
| TS#01 | US#114 | [META] COMO Product Owner DESEJO QUE seja desenvolvido o driver de sensor de inércia (acelerômetro e giroscópio) PARA uso do sensor selecionado na US#110 (MPU 6050) |
|  | US#117 | COMO Product Owner DESEJO QUE sejam integrado os componentes físicos os sensores ao módulo embarcado PARA uso do Projeto de STAGIOP-TR |
|  | US#119 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja possível adaptar a cadeira à outra posição PARA QUE seja possível paciente ficar de pé |
|  | US#121 | COMO Product Owner DESEJO QUE seja realizada a ListEx04 PARA os alunos reportem suas participações nas Uss |
|  | US#112v2 | COMO Product Owner DESEJO QUE sejam realizados os labs da disciplina CE-235 PARA se familiarizar com o ambiente de desenvolvimento (KDS, KSD, Procesor Expert) |

## 2. Desenvolvimento

### 2.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais implementados na  Sprint 2, são:

- Será utilizado o sensor MPU6050

- Ao movimentar a placa, será exibido seu deslocamento angular e nas coordenadas x, y e z

- Apresentar Layout com as conexões entre sensores, protoboard e FRDM-KL25Z

- Demonstrar funcionamento dos sensores ligados na protoboard

- Será utilizado o kit LegoMindStorm

- Avaliar a viabilidade do protótipo assumir duas posições diferentes (sentado e levantado)

- Realizar o relatório individual

- Realizar o relatório da equipe

- Preparar uma apresentação

- Editar um vídeo-demo de 3 minutos

- Efetuar a publicação no Portal

- Utilizar a uC KL25Z

- Fazer a instalação do KDS

- Realizar os labs

- Efetuar a publicação no Portal

### 2.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos funcionais implementados na  Sprint , são:

- Adquirir as barras de pino e efetuar solda

- Consultar datasheet para conexão correta do sensor no kit de desenvolvimento FRDM-KL25Z

- Adquirir a protoboard necessária para conexão

- Consultar datasheet para conexão correta dos sensores, protoboard e placa FRDM-KL25Z

- Adquirir os sensores para o time desenvolver o código (ao menos 2)

### 2.3 USs e tarefas associadas

O Time Scrum # 01 -  PACIENTE trabalhou em 5 (três) User Stories, na Sprint 2, conforme exposto na Tabela 1.

### 2.3.1 US#114

[META] COMO Product Owner

DESEJO QUE seja desenvolvido o driver de sensor de inércia (acelerômetro e giroscópio)

PARA uso do sensor selecionado na US#110 (MPU 6050)

Figura 1 - Execução do debug para o teste do sensor de inércia

Figura 2 - Exemplo de função baseada em I2C_DRV_MasterReceiveDataBlocking

TAREFAS:

US#114 - Tsk#01 - Teste de Critérios de Aceitação e casos de testes

US#114 - Tsk#02 - Montagem do sensor MPU 6050 no kit de desenvolvimento FRDM-KL25Z (solda de barra de pinos)

US#114 - Tsk#03 - Checklist de Validação

US#114 - Tsk#04 - Criar fluxograma do processo a ser realizado com o sensor MPU 6050

US#114 - Tsk#05 - Implementar o código em linguagem C conforme demonstrado no fluxograma

TESTE:

1) Realizar a conexão entre a placa target e o sensor MPU6050 conforme documentado na US#117;

2) Executar o debug do projeto através da IDE Kinetis Design Studio.

### 2.3.3 US#117

COMO Product Owner

DESEJO QUE sejam integrado os componentes físicos os sensores ao módulo embarcado

PARA uso do Projeto de STAGIOP-TR

Figura 3 - Conexão entre o kit FRDM-KL25Z e o sensor MPU6050 através de uma Protoboard.

TAREFAS:

US#117 - Tsk#01 - Checklist de Validação

US#117 - Tsk#02 - Teste de Critérios de Aceitação e casos de testes

US#117 - Tsk#03 - Documentar as conexões entre a placa target e o sensor de inércia MPU6050

US#117 - Tsk#04 - Documentar as conexões entre a placa target e o sensor de temperatura MAX6675

US#117 - Tsk#05 - Documentar as conexões entre a placa target e o sensor de chuva e umidade Chip LM393

US#117 - Tsk#06 - Documentar as conexões entre a placa target e o rádio NRF24L01

TESTE

1) Verificar e validar a documentação que visa registrar o modo correto de conectar os sensores utilizados no Projeto STAGIOP-TR ao kit de desenvolvimento FRDM-KL25Z.

### 2.3.4 US#119

COMO Product Owner

DESEJO QUE seja possível adaptar a cadeira à outra posição

PARA QUE seja possível paciente ficar de pé

Figura 4 - Cadeira de rodas na posição vertical

TAREFAS

US#119 - Tsk#01 - Estudos iniciais

US#119 - Tsk#02 - Checklist de Validação

US#119 - Tsk#03 - Projeto mecânico da cadeira

US#119 - Tsk#04 - Teste de Critérios de Aceitação e casos de testes

US#119 - Tsk#05 - Montar a cadeira

TESTE

1) Ligar o Lego Mindstorms;

2) Executar o programa criado e armazenado na memória do Intelligent Brick.

### 2.4 Integração

Para essa Sprint, a aplicação do conceito de Squad novamente foi desenvolvida. Todas as soluções de hardware foram desenvolvidas pela squad Microcontroladoras e as soluções de banco de dados pela squad de BD. Portanto, nessa sprint já houve um maior nível de integração entre todos os times, em relação à primeira sprint.

### 2.5 Repositório das USs

Todas as USs desenvolvidas foram disponibilizadas no GitHub. A Figura 5, mostra o repositório de código das User Stories, desenvolvidas pelo Time Scrum 1, e que encontra-se no link: https://github.com/stagioptr/ipbl2019/tree/master/1_Paciente.

Figura 5 - Repositório de Código no Github

### 2.6 Burndown Chart

A Figura abaixo, mostra o burndown chart no final da Sprint #2.

Figura 6 – Burndown Chart da Sprint 2

### 2.7 Kanban

Para realização do Kanban, utilizou-se um conjunto de tarefas (ou issues) no GitHub:

Figura 7 - GitHub Sprint 2

## 3 Recomendações do time para a melhoria da disciplina neste semestre

- Recomenda-se para a próxima Sprint, uma verificação prévia da disponibilidade das placas, sensores, todo o hardware antes da realização da sprint planning.

## 4 Sugestões para trabalhos futuros

- Para uma melhor utilização do Lego Mindstorms, sugerimos a aquisição de uma bateria recarregável da Lego (EV3 Rechargeable DC Battery). O consumo de pilhas é altíssimo e oneroso, quando comparado ao da bateria.

- Movimentos da cadeira de rodas controlados por voz e aplicativo mobile.

## 5 Referências

Seguem as referências utilizadas durante o desenvolvimento da Sprint

- Scrum - Guia de Referência - Adaptworks treinamentos Clique Aqui

Links Internos

- Apresentação da Sprint 2 Clique Aqui

- Tabelas de testes executados Clique Aqui

- Checklist de Validação das US#114 US#117 US#119 Clique Aqui

- US#117 Integração dos sensores Clique Aqui